Møteinnkalling 4/06

| Utvalg: | Barset Felleskommunale Vannverk - styre |
| --- | --- |
| Møtested: | Møterom 2. etg, Bjugn Rådhus |
| Møtedatoto: | 22.06.2006 |
| Tid: | 12:00 |

Forfall meldes til utvalgssekretær  som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

| Innkalling er sendt til: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Navn | Funksjon | Representerer |
| Arnfinn Brasø | LEDER | ADMIN |
| Ole Hyllmark | NESTL | BK-AP |
| Jon Foss | MEDL | ADMIN |
| Bjørnar Groven | MEDL | ADMIN |

| Saksnr | Innhold | Lukket |
| --- | --- | --- |
|  | Referatsaker: |  |
| RS 06/1 | Utbygging av renseanlegget |  |
| RS 06/2 | Prosedyrer vannrasjonering |  |
|  | Saker til behandling: |  |
| ST 06/9 | Mattilsynets rapport etter revisjon den 9. mars 2006 |  |
| ST 06/10 | Tertialrapport nr. 1 2006 |  |
| ST 06/11 | Justering av driftsavtalen mellom BFV og kommunene Bjugn og Ørland |  |

Arnfinn Brasø

styreleder

UTBYGGING AV RENSEANLEGGET

STATUSRAPPORT TIL STYRET

Alle entreprisene er tildelt.

- Bygningsmessige arbeider:	Einar Brekstad AS

- Maskin og elektro:		Lafopa

- Inntaksledning:		Scan Dykk AS

FREMDRIFT

Inntaksledning

Ny inntaksledning er ferdigsveiset og lodd påmontert. Ledningen skal sammenkobles med eksisterende ledning torsdag 15. juni. Senking av ledningen vil skje etter sammenkoblingen.

Arbeidet har gått greit og det har vært fin fremdrift på monteringsarbeidene.

Bygningsmessige arbeider

Byggegropa er utsprengt og bunnplate er ferdig støpt. Sprengingen og utgravingen har tatt atskillig lenger tid enn forutsatt. Tidsforsinkelsen vil bli innhentet i fellesferien. Det vil da bli full bemanning for å innhente tapt tid.

Filtervegger og yttervegger vil bli støpt etter tilstrekkelig herding av bunnplata.

Roger Hvitsand og Tor Gjul er underentreprenører.

Maskin og elektro

Fagene er ikke komt i gang da det er for tidlig i prosessen.

Hopmo Elektro er underentreprenør.

Økonomi

Foreløpig er det ikke forhold som tilsier særlige endringer i de økonomiske forutsetninger. Byggeledelsen blir noe dyrere enn antatt på grunn av at man i kritiske perioder må ha tettere oppfølging enn først antatt.

Budsjettkalkyle på neste side.

Bjugn, 14.06.2006

Per Rune Dragesæt

PROSEDYRER VED VANNRASJONERING

Vannrasjonering/-restriksjoner

Når det forbrukes mer vann enn BFV har kapasitet til å levere har BFV i samarbeid med kommunen innført vatningsforbud for vannabonnentene. Vatningsforbudet har vært annonsert i Fosna-Folket.

Annonseteksten som er benyttet har vært som følger:

"RESTRIKSJONER PÅ BRUK AV VANN

På grunn av svært høyt vannforbruk i Bjugn og Ørland innføres

det VANNINGSFORBUD med umiddelbar virkning.

Alle vannabonnentene bes om å begrense vannforbruket

mest mulig, dette for å sikre nok vannforsyning til alle."

Kapasitetsreduksjon på ledningsnettet

For å redusere forbruket kan man stenge av eller redusere trykk og kapasitet på alle eller noen av hovedledningene om natten.

Man vil da i løpet av natten øke magasinfyllingen i høydebassengene og således ha mer i reserve til neste dag.

Delvis by-pass av renseanlegget

Man har også pumpet råvann direkte inn på rentvannsnettet etter å ha øka klordoseringen. Kapasiteten på vannforsyningen vil da øke, men man vil få blandet renset vann og råvann på ledningsnettet.

Hvilke metoder som kan/bør benyttes må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Uansett valg av metode skal Mattilsynet og kommunene Bjugn og Ørland varsles.

Bjugn, juni 2006

PRD

|  | Barset felleskommunale vannverk | Arkiv: M12 Dato: 12.06.2006 |
| --- | --- | --- |

MØTEBOK

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
| --- | --- | --- |
| 06/9 | Barset Felleskommunale Vannverk - styre | 22.06.2006 |

Saksbehandler: Per Rune Dragesæt

Mattilsynets rapport etter revisjon den 9. mars 2006

Vedlegg:   	Rapport fra Mattilsynet etter revisjon 09.03.06

Uttalelse til rapport ..., datert 29.03.2006

Vedtak fra Mattilsynet, datert 10.05.2006

Sakens bakgrunn og innhold:

Mattilsynet har den senere tid foretatt årlige befaringer og revisjoner av BFV's anlegg og internkontrollsystemer. I år ble revisjonen foretatt den 9. mars. Mattilsynets rapport etter revisjonen følger saken som vedlegg.

Under revisjonen ble det avdekket 1 avvik og 4 anmerkninger.

AVVIK

Manglende styring med kritiske punkter.

Mattilsynet påpeker noen forhold som de ikke er fornøyd med. Undertegnede er enig i at prosedyrene ved klordosering/nødklordosering/klorrestmåling ikke har vært fullt ut tilfredsstillende. (Se rapport).

Med dette menes ikke at selve klordoseringen ikke har fungert, men at rutiner/prosedyrer og nødklorering må gjennomgås og forbedres.

Etter Mattilsynets revisjon er det etablert en helt ny permanent nødkloreringslinje som er helt uavhengig av det ordinære kloranlegget. Den nye doseringslinja består av fastmontert pumpe, eget rør frem til doseringspunkt og et eget nytt doseringspunkt på rentvannsledningen.

Den nye doseringslinja er ment skal settes i funksjon dersom noen av komponentene i den ordinære doseringen svikter.

Det eksisterende doseringsutstyret er kalibrert og satt opp i forhold til at man skal ha en klorrest på 0,05 ppm.

Dette måles nå kontinuerlig på rentvannsledningen og det er lagt inn alarm ved lavere måleverdi enn 0,05 ppm. Den automatiske restklormåleren har vært stabil og fungert de siste 2 månedene.

I tillegg til den kontinuerlige klormålingen, måles restkloeinnholdet i rentvannet daglig (om mulig) med manuelle metoder. Dette gjøres av driftspersonellet.

ANMERKNINGER

1. Buffervæske med utgått dato.

Forholdet er utbedret.

2. Gjennomgang av hele internkontrollen ved internrevisjon.

Forholdet tas til følge og man vil intensivere oppfølgingen for å bedre bruken av internkontrollsystemet.

3. Beredskapsøvelse.

Det legges opp til å avholde en beredskapsøvelse i løpet av høsten/førjulsvinteren.

4. Jern som parameter i enkel rutinekontroll.

Forholdet tas til følge. BFV's laboratorium PRE BIO er varslet om endringen.

Vurdering:

Mattilsynet har hatt en grundig gjenomgang av rutiner og prosedyrer ved BFV. Man jobber fra administrativt hold med å forbedre og videreutvikle de systemene man har. Det skjer i samarbeid med vannverkenes personell og konsulent. Høsten 2005 hadde vi en gjennomgang og oppgradering av IK-systemet sammen med Asplan Viak.

Oppsummering:

Avviket og anmerkningene vil bli lukket og etterkommet slik at kvaliteten på drift, utførelse og produkt blir så gode som mulig.

Styrelederens innstilling

--slutt på innstilling--

Mattilsynet Distriktskontoret i Fosen

Postboks 383

2381 Brumunddal

Deres ref.	Vår ref.	Dato.

6561/2006/M12/PERDRA 	29.03.2006

UTTALELSE TIL Rapport etter revisjon 09.03.06

Det vises til rapport av 15.03.2006.

De påpekte avvik søkes rettet innen fristen den 01.06.2006.

I den forbindelse opplyses det om at det nå er opprettet to selvstendige linjer for dosering av klor. Det vil si egen reservepumpe med egen ledning til et nytt separat injeksjonspunkt på rentvannsledningen.

Anmerkningene som er gitt vil det jobbes med i tiden fremover.

Styret vil få fremlagt rapporten fra Mattilsynet.

Med hilsen

Per Rune Dragesæt

BFV

|  | Barset felleskommunale vannverk | Arkiv: Dato: 12.06.2006 |
| --- | --- | --- |

MØTEBOK

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
| --- | --- | --- |
| 06/10 | Barset Felleskommunale Vannverk - styre | 22.06.2006 |

Saksbehandler: Per Rune Dragesæt

Tertialrapport nr. 1 - 2006

Vedlegg:	Tertialrapport 1. tertial 2006.

Sakens bakgrunn og innhold:

Rapport for 1. tertial legges frem for styret i BFV.

Vurdering:

Oppsummering:

I 1. tertial har BFV vært driftet som normalt uten store hendelser.

Styrelederens innstilling:

--slutt på innstilling--

| TERTIALRAPPORT 1, 2006 - KOMMENTARDEL |  |  |
| --- | --- | --- |
| BFV |  |  |  |  |  |
| TIL STYRET |  |  |  |  |  |
| Vannproduksjon |  |  |  |  |
| m3 | 1. Tertial 06 | 1. Tertial 05 | 1.Tertial 04 | Endring 05 - 06 |  |
| Levert Bjugn | 442 857 | 417858 | 435807 | 24 999 |  |
| Levert Ørland | 371524 | 333425 | 313592 | 38 099 |  |
| TOTALT | 814381 | 751283 | 749399 | 63 098 |  |
| Vannprøveresultat |  |  |  |  |
|  | Krav | Uke 3 | Uke 7 | Uke 11 | Uke 16 |
| Kimtall 22gr C | < 100 | 1 | <1 | 3 | 1 |
| Koliforme bakt. | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| E.coli | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Turbiditet | < 1.00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| Fargetall | < 20 | <4 | <4 | <4 | <4 |
| VANNSTANDSMÅLINGER |  |  |  |  |
| BARSETVATNET |  |  |  |  |
| Reguleringen i Barsetvatnet har ligget omkring på kote 61,20 i hele vinter. |  |
| Det vil si at det er topp oppfylt vannmagasin. |  |  |
| HRV = 61,20 | (Høyeste regulerte vannstand) |  |  |
| LRV = 60,55 | (Laveste regulerte vannstand) |  |  |
| Utført vedlikehold |  |  |  |  |
| STH har tatt den årlige vedlikeholdsrunden med ettersyn av pumper og |  |
| ventiler. Det ble satt særskilt fokus på jernkloriddoseringen. Der ble doserings- |
| pumpene overhalt og justert. |  |  |  |  |
| Doseringspunktet for jernklorid på råvannsstokken er tatt ned og rengjort. Grunnen |
| er at vi har opplevt tendenser til tilslamming og dermed kapasitetsreduksjon |
| på dette punktet. |  |  |  |  |  |
| Klordoseringssystemet et tatt ned, rengjort og overhalt. Man har registrert en |
| mindre unøyaktighet i dosering av klor. Systemet vil bli ombygget for å få jevnere |
| dosering av klor. |  |  |  |  |  |
| Uforutsette hendelser |  |  |  |  |
| Etter et strømbrudd i april sluttet PLS-enheten å virke. Denne sikrer kontinuerlig |
| strømforsyning til dataanlegget ved renseanlegget i tilfelle strømbrudd. |  |
| Dette er en dobbelsikring i tilfelle strømaggregatet ikke starter. |  |
| Avvik |  |  |  |  |  |
| Det er ikke registrert avvik ved BFV's anlegg i perioden. |  |  |
| Diverse |  |  |  |  |  |
| Mattilsynet har foretatt revisjon av internkontrollsystemet til BFV. Revisjonstilsynet |
| ble avholdt 9. Mars 2006. |  |  |  |  |
| Revisjonsrapporten fra Mattilsynet legges fram for styret som egen sak. |  |
| Bjugn, juni 2006 |  |  |  |  |  |
| Per Rune Dragesæt |  |  |  |  |

|  | Barset felleskommunale vannverk | Arkiv: Dato: 12.06.2006 |
| --- | --- | --- |

MØTEBOK

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
| --- | --- | --- |
| 06/11 | Barset Felleskommunale Vannverk - styre | 22.06.2006 |

Saksbehandler: Per Rune Dragesæt

Justering av driftsavtalen mellom BFV og kommunene Bjugn og Ørland

Vedlegg:

Sakens bakgrunn og innhold:

I styremøte den 22. januar 2003, sak 3/03 vedtok styret i BFV å inngå driftsavtale med kommunene Bjugn og Ørland.

Avtalen legger ved som eget vedlegg og omhandler

- Oppgave- og arbeidsfordeling mellom partene

- Forvaltningsskikk

- Forvaltning av personalressurser

- Økonomisk kompensasjon og fordeling

- Prioriterte oppgaver

- Varighet og oppsigelse

Etter at driftsbestyreren i BFv har gått av med pensjon og det ikke er ansatt noen i hans sted, er det naturlig å endre noen av oppgave- og arbeidsfordelingene mellom partene.

I avtalen heter det at

"Ørland kommune overtar drifts- og vedlikeholdsoppgaver for BFV's anleggsdeler fra og med overføringsledning fra høydebasseng på Småmyrhaugan til Lerbern samt forgreningspunkt til Ottersbo."

Videre:

"Bjugn kommune overtar drifts- og vedlikeholdsoppgaver for øvrige fysiske anleggsdeler."

Dette innebærer at Bjugn kommune har driftsansvar for hovedledningene til BFV fra renseanlegget, Sæter pumpestasjon, ledning videre til Småmyrhaugan og høydebassenget på Småmyrhaugan.

Vurdering:

Etter at driftsbestyreren i BFV har slutta og Bjugn kommune har en person ute i permisjon i ett år, er kapasiteten innenfor drift og vedlikehold innenfor vannforsyningen i Bjugn betydelig redusert. Å ta en ny vurdering på grensesnittet mellom hvor kommunene har vedlikeholdsansvaret er således naturlig slik situasjonen er.

Vannforsyningsanleggene fra og med Sæter pumpestasjon og frem til Småmyrhaugan er anlegg som kun forsyner Ørland kommune.

Det er derfor naturlig at Ørland kommune også har driftsansvaret for disse anleggene. Spesielt er pumpestasjonen på Sæter forsyningsmessig svært viktig for Ørland kommune.

Ansvarsmessig er det også mer ryddig at den enkelte kommune tar et driftsansvar for "sine anleggsdeler".

Oppsummering:

BFV foreslår overfor eierkommunene Bjugn og Ørland at driftsavtalen med BFV endres slik:

"Ørland kommune overtar drifts- og vedlikeholdsoppgaver for BFV's anleggsdeler fra og med pumpestasjonen på Sæter, overføringsledningen derifra til høydebasseng på Småmyrhaugan, høydebassenget på Småmyrhaugan og overføringsledningen frem til Lerbern samt forgreningspunkt til Ottersbo."

Videre:

"Bjugn kommune overtar drifts- og vedlikeholdsoppgaver for øvrige fysiske anleggsdeler."

Styrelederens innstilling

--slutt på innstilling--